## Slide 1: Solution technique

## Slide 2: Contexte :
Qwenta nous a contacté pour prendre en charge le développement de leur futur projet web : un site permettant aux restaurateurs de créer leurs menus, de pouvoir l’imprimer ainsi que de l’exporter sur les réseaux sociaux et sur les plateformes de livraison -> Le Menu Maker
Cette présentation sera en 6 parties :
Présentation du site web
Veille technologique
Spécifications techniques
Gestion de projet
Planification
La communication avec Qwenta

## Slide 3: I. Le site web:
Arborescence :

## Slide 4: I. Le site web:
4 fonctionnalités principales :
Créer un menu
Personnaliser un menu
Diffuser un menu
Imprimer un menu

## Slide 5: II. La veille technologique :
C’est quoi ? La veille technologique est un processus de collecte, d'analyse et de surveillance d’informations liées aux évolutions et aux innovations dans le domaine technologique. L'objectif de la veille technologique est de rester informé des dernières tendances, des nouvelles technologies, des brevets, des projets de recherche et de tout autre élément pouvant avoir un impact sur une entreprise ou un projet.
Elle nous permet de nous mettre à jour sur les nouvelles technologies pouvant être exploitable sur le Menu Maker by Qwenta.
Le projet sera créé avec des outils technologiques de derniers cris ce qui lui permettra une meilleure longévité et qu’il ne soit pas obsolète dès sa création.
Permettre d’utiliser des nouvelles méthodes et autres bonnes pratiques.

## Slide 6: II. La veille technologique :
La veille va divisé en 4 parties :
Le frontend
Le front-end correspond au développement web frontal, la partie visible du site web
Les outils
La User interface (interface utilisateur) a un rôle majeur et définira si l’expérience de navigation est satisfaisante pour l’utilisateur
Le backend
Le backend, s'occupe du traitement des données, de la gestion des bases de données et de la communication avec le frontend (côté client).
L'UI
Tout ce qui va nous permettre de créer et suivre l’avancement du projet
Lien vers la veille technologique :

## Slide 7: III. Les spécifications techniques :
C’est quoi ? Les spécifications techniques relatent de la documentation des méthodes, procédés, et technologies sélectionnées pour faire face aux contraintes de réalisation du projet.

## Slide 8: III. Les spécifications techniques :
Solution proposée : MERN
MERN est un acronyme représentant un ensemble de technologies qui se compose de MongoDB, Express.js, React et Node.js. MERN est très populaire auprès des développeurs car elle permet de développer rapidement des applications web modernes, performantes et évolutifs le tout en Javascript.

## Slide 9: III. Les spécifications techniques :
Solutions proposées :
API REST : Une API REST (Representational State Transfer) est une interface de programmation qui permet à deux systèmes informatiques de communiquer entre eux. Elle permet de chercher, d’envoyer, de supprimer ou d’ajouter des données.
API tierce : Menu API Deliveroo, API Graph for Instagram, React pdf.
Hébergements : Hostinger (prix correct, forfait all inclusive, serveurs fr)
Lien vers les spécifications techniques :

## Slide 10: IV. L’outil de gestion de projet :
Pourquoi l’utiliser pour notre projet ?
Planifier la production du site
Découper le site en plusieurs taches
Assigner une importance à une tache
Assigner des taches à l’équipe
Un calendrier avec des deadlines à respecter
= meilleur répartition des tâches, flexibilité, meilleure communication, meilleure organisation.

## Slide 11: IV. L’outil de gestion de projet :
Lequel outil choisir pour notre projet ?
Notion
Trello
Monday
Microsoft Project
Monday est très visuel, plus simple à comprendre

## Slide 12: IV. L’outil de gestion de projet :
Le Kanban : La méthode Kanban est une approche de gestion visuelle des tâches et des processus, originaire du Japon.
Lien: https://cocumathieus-team.monday.com/boards/1383412597/views/11132413

## Slide 13: IV. L’outil de gestion de projet :
Configuration :
4 volets pour différencier l’avancement des différentes taches

## Slide 14: IV. L’outil de gestion de projet :
Screenshot maquette
Instructions
Priorité
Difficulté
Exécutant
Date limite

## Slide 15: IV. L’équipe :
Composition de l’équipe :
Un développeur fullstack (frontend et backend) - Michel
Un développeur frontend - Carine
Un scrum master - moi
Un Product Owner - Soufiane
Un chef de projet chez Qwenta - John
Nous avons beaucoup plus de taches dans le front end que dans le backend, l’utilisation d’un fullstack pour développer du front et du backend est donc pertinente

## Slide 16: IV. L’équipe :
Outil des développeurs :
Visual Studio Code – éditeur de code gratuit créer par Microsoft.
GitHub – une plateforme qui permet de stocker, partager et travailler à plusieurs sur le code source d’un projet web.

## Slide 17: V. Planification :
+1 semaine après pour la vérification complète + intégrations des derniers retours
Week 1 : création de l’api, de la homepage et du dashboard (sans les fonctions)
Week 2 : création de la modale login et de la fonction créer un menu
Week 3 : création de modifier et partager le menu

## Slide 18: VI. La communication :
Comment communiquer avec Qwenta ?
Pour pouvoir communiquer avec Qwenta de manière régulière et afin de montrer l’avancement du projet, il me semble logique d’organiser une réunion hebdomadaire pour :
  Montrer l’avancement du projet
  D’échanger avec Qwenta
  Validation par Qwenta
  Suggestions de modifications
  Réunion en distanciel et à la fin en physique. Le vendredi ?
  Réunion avec tout l’équipe sauf le dev frontend.